Тест-план для сайта стоматологического комплекса ПрезиДЕНТ

https://www.prezi-dent.ru

Версия 1.0 от 11 января 2021 г.

Составил: Антонов Сергей

Проверил: Самоляк Елена

- Введение:

Целью составления данного тест-плана является описание процесса тестирования сайта стоматологического комплекса ПрезиДЕНТ (адрес сайта - https://www.prezi-dent.ru). Документ позволяет получить информацию о мероприятиях по тестированию проекта.

- Объект тестирования:

В процессе тестирования будет тестироваться только видимая для посетителей часть сайта.

2.1. Тестируемый функционал сайта:

- Формы обратной связи в шапке меню

- Разделы главного меню

- Функция поиска по сайту

- Формы «Заказать звонок»

- Форма «Расчет предварительной стоимости»

- Раскрывающиеся блоки

- Ссылки и кнопки на страницах

- Ссылки и кнопки на динамических картинках

- Ссылки и переходы в подвале сайта

2.2. Не будет проведено в силу отсутствия необходимых ресурсов:

- Нагрузочное тестирование сайта

- Тестирование безопасности сайта

- Тестирование стабильности сайта

- Принципы работы:

- У посетителя должен быть доступ ко всем разделам сайта

- Должен работать поиск

- Должна быть возможность задать вопрос

- Должна быть возможность записаться на прием

- Должна быть возможность заказать обратный звонок

- Разделы меню с выпадающими подпунктами должны корректно отображаться

- Виды тестирования:

4.1. Для всего сайта:

- Функциональное тестирование

- Кросс-браузерное тестирование

- Тестирование пользовательского интерфейса

4.2. Для полей обратной связи будет проведено:

- Позитивное тестирование (корректные шаги, корректные данные)

- Негативное тестирование (введение некорректных данных)

В силу отсутствия технической документации и ресурсов, тестирование будет проводиться по методу Черного ящика (Black box).

Иные тесты проводиться не будут, за исключением тех, что указаны в настоящем плане.

- Порядок тестирования:

Тестирование планируется проводить в четыре этапа.

- Первый этап заключается в составлении чек-листа для проверки тестируемых функций сайта.

- Второй этап – функциональное тестирование с проведением smoke testing и sanity testing основанных на корректном сценарии работы пользователя с интерфейсом.

- На третьем этапе будет проведено кросс-браузерное тестирование с выявлением и описанием ошибок при отображении в разных браузерах

- Четвертый этап заключается в проведении тестирования пользовательского интерфейса

Также для числовых полей, паролей и полей e-mail будет проведено негативное тестирование.

Тестирование будет проводиться в ручном режиме (мануальное тестирование), без использования автоматизированных систем.

Для сокращения количества тестов будет использоваться техника разбиения на классы эквивалентности и техника граничных значений.

- Критерии начала и окончания тестирования:

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

- Готова и утверждена необходимая документация

- Тестируемый функционал закончен и готов для передачи в тестирование

Тестирование окончено, если соблюдены следующие условия:

- Все тесты пройдены

- Все найденные дефекты задокументированы

- Указан процент случаев, содержащих определенное количество дефектов

- Тестовое покрытие проверено и является достаточным

Дата начала тестирования: 12.01.2021 09:00

Дата окончания тестирования: 15.01.2021 17:00

- Тестовая документация:

После окончания тестирования предполагается наличие следующих документов:

- Тест-план

- Чек-лист

- Баг-репорт